浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期）

施工招标文件

招 标 人：浙江台州高速公路集团股份有限公司

招标代理：建经投资咨询有限公司

二〇一九年八月

说   明

一、浙江省浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期）施工招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）、《浙江省公路工程施工招标文件范本》（2015年版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、 “评标办法”进行了补充和细化。

在“B项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、 “A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

目   录

第  一  卷	7

第一章  招标公告	8

1.招标条件	8

2.项目概况与招标范围	8

3.投标人资格要求	8

4.招标文件的获取	8

5.投标文件的递交	8

6.发布公告的媒介	9

7.联系方式	9

第二章  投标人须知	10

投标人须知前附表	11

附录1  资格审查条件（资质最低条件）	21

附录2  资格审查条件（财务最低要求）	22

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）	23

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）	24

附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）	25

1.总则	26

1.1  项目概况	26

1.2  资金来源和落实情况	26

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	26

1.4  投标人资格要求	26

1.5  费用承担	27

1.6  保密	27

1.7  语言文字	27

1.8  计量单位	27

1.9  踏勘现场	27

1.10 投标预备会	28

1.11分包	28

1.12 偏离	28

2.招标文件	29

2.1  招标文件的组成	29

2.2  招标文件的澄清	29

2.3  招标文件的修改	29

3.投标文件	29

3.1  投标文件的组成	29

3.2  投标报价	30

3.3  投标有效期	31

3.4  投标保证金	31

3.5  资格审查资料	32

3.6  备选投标方案	33

3.7  投标文件的编制	33

4.投标	33

4.1  投标文件的密封和标识	33

4.2  投标文件的递交	34

4.3  投标文件的修改与撤回	34

5.开标	34

5.1  开标时间和地点	34

5.2  开标程序	34

6.评标	35

6.1  评标委员会	35

6.2  评标原则	36

6.3  评标	36

7.合同授予	36

7.1  定标方式	36

7.2  中标通知	36

7.3  履约担保	36

7.4  签订合同	36

8.重新招标和不再招标	37

8.1  重新招标	37

8.2  不再招标	37

9.纪律和监督	37

9.1  对招标人的纪律要求	37

9.2  对投标人的纪律要求	37

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	37

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	38

9.5  投诉	38

10.需要补充的其他内容	38

附表一-1  开标记录表	39

附表一-2  开标记录表	40

附表二  问题澄清通知	41

附表三  问题的澄清	42

附表四  中标通知书	43

附表五  中标结果通知书	44

附表六  确认通知	45

第三章  评标办法（技术打分制的综合评估法（综合评估法））	46

评标办法前附表	46

1、评标方法	53

2、评审标准	53

2.1  初步评审标准	53

2.2  分值构成与评分标准	53

3、评标程序	53

3.1  初步评审	53

3.2  详细评审	54

3.3  投标文件的澄清和补正	54

3.4  评标结果	55

第四章  合同条款及格式	56

第一节  通用合同条款	56

第二节  专用合同条款	57

A.公路工程专用合同条款	57

B.项目专用合同条款	58

项目专用合同条款数据表	58

项目专用合同条款	60

1. 一般约定	60

1.1词语定义	60

1.4 合同文件的优先顺序	60

1.6图纸和承包人文件	61

1.7 联络	61

2. 发包人义务	61

2.6支付合同价款	61

4. 承包人	61

4.1承包人的一般义务	61

4.3 分包	64

4.6 承包人人员的管理	64

4.8 保障承包人人员的合法权益	65

4.11不利物质条件	65

6.施工设备和临时设施	65

6.3 要求承包人增加或更换施工设备	65

7.交通运输	65

7.2场内施工道路	65

9.施工安全、治安保卫和环境保护	65

9.2承包人的施工安全责任	65

9.4 环境保护	66

10.进度计划	67

10.1合同进度计划	67

10.5季度计划、月度计划、旬计划	67

11.开工和交工	67

11.4异常恶劣的气候条件	67

12.暂停施工	68

12.1承包人暂停施工的责任	68

13.工程质量	68

13.1工程质量要求	68

13.2承包人的质量管理	68

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查	68

13.6 清除不合格工程	68

13.7质量抽检	68

14. 试验和检验	68

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	68

15.变更	69

15.3 变更程序	69

15.4 变更的估价原则	69

16.价格调整	69

16.1物价波动引起的价格调整	69

17.计量与支付	69

17.2 预付款	69

17.2.1 预付款	69

17.2.2 预付款保函	70

17.3工程进度付款	70

18.交工验收	70

18.3 验收	70

18.6 试运行	70

18.9 竣工文件	70

18.10工程档案管理	71

19.缺陷责任与保修责任	71

19.2 缺陷责任	71

20.保险	71

20.1 工程保险	71

20.6 对各项保险的一般要求	71

21.不可抗力	72

21.1不可抗力的确认	72

22.违约	72

22.1承包人违约	72

22.2发包人违约	74

23.索赔	74

23.1承包人索赔的提出	74

24.争议的解决	74

24.1争议的解决方式	74

24.2友好解决	74

24.3仲裁	74

24.4仲裁的执行	74

第三节  合同附件格式	76

附件一  合同协议书	76

附件二  廉政合同	78

附件三  安全生产合同	80

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求	82

附件五  项目经理委任书	83

附件六  履约担保格式	84

附件七  工程质量责任合同	85

附件八  项目图纸资料保密承诺书	87

第五章   工程量清单	88

1.工程量清单说明	88

2.投标报价说明	88

3.计日工说明	89

4.其他说明	89

5.工程量清单	90

5.1工程量清单表	90

5.2计日工表（本项目不适用）	95

5.3暂估价表	95

5.4工程量清单汇总表	95

第  二  卷	96

第六章  图纸（另册）	97

第  三  卷	98

第七章  技术规范	99

（一）通用技术规范	99

（二）项目专用技术规范	100

第900章  机电工程	100

工程量清单计量规则的修改与补充	111

第  四  卷	114

第八章  投标文件格式	115

第一信封（商务及技术文件）	116

目  	录	117

一、投标函及投标函附录	118

（一）投标函	118

（二）投标函附录	119

二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书	120

（一）法定代表人身份证明	120

（二）授权委托书	121

三、施工组织设计	122

四、项目管理机构	123

五、拟分包项目情况表	124

六、资格审查资料	125

（一）投标人基本情况表	125

（二）投标人企业组织结构框图	126

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表	127

（四）财务状况	128

（五）2014年7月1日以来完成的类似项目情况表	130

（六）履约行为表	131

七、承诺函	132

八、投标人须知前附表规定的其他材料	133

第二信封（投标报价和工程量清单）	134

目  	录	135

一、报价函	136

二、已标价工程量清单	137

- 第  一  卷

- 第一章  招标公告

浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期）

施工招标公告

- 1.招标条件

浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期）（下称“本项目”）已列入浙江台州高速公路集团股份有限公司年度计划，建设资金自筹，项目业主为浙江台州高速公路集团股份有限公司（招标人）。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。

- 2.项目概况与招标范围

2.1 工程概况

甬台温高速公路台州一期路段起自临海青岭，经黄岩区、温岭市，止于温岭大溪岭隧道，桩号为K1632+708～K1672+683，主线全长39.975公里。全段按照《公路工程技术标准》重丘区高速公路标准设计建造，双向四车道，设计行车速度100公里/小时，路基宽度24.5米。全线共有大、中、小桥梁91座，包含临海南、台州、台州南、温岭西4个互通立交及马宗岭隧道、黄土岭隧道、塘岭隧道、大溪岭隧道。

2.2本次招标范围为收费站入口称重设备的建设，收费站、收费车道应用软件升级改造，主要内容包括设备布设、供电、通信、防雷接地、交通安全设施等工程实施及其试运行期、缺陷责任期缺陷修复。

计划工期：2019年10月20日前完工；试运行期6个月。

- 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，公路交通工程专业承包公路机电工程分项一级资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段的投标。

- 4.招标文件的获取

4.1本项目招标文件（含招标图纸）和补遗书（补充、澄清、修改文件）以浙江台州高速公路集团股份有限公司网站(http://www.tzgsgl.com.cn/)上下载方式发放。

4.2招标文件收取工本费300元，投标人在递交投标文件时缴纳。

- 5.投标文件的递交

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会，如投标人需要可自行安排。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月28日14时30分，投标人应于当13时30分至14时30分将投标文件递交至浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼2207（地址：台州经济开发区天和路95号）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.发布公告的媒介

本次招标公告在浙江台州高速公路集团股份有限公司网站(http://www.tzgsgl.com.cn/)上发布。

- 7.联系方式

招标人：浙江台州高速公路集团股份有限公司

地  址：台州经济开发区天和路95号

联系人：林坚   王剑

电  话：0576-88686971  0576-88686939

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

地    址：台州经济开发区爱华路18号新台州大厦16F

联 系 人：吴彬彬   王正良

电    话：0576-88550075

传    真：0576-88550037

- 第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：浙江台州高速公路集团股份有限公司 地 址：台州经济开发区天和路95号 联系人：林坚 王剑 电 话：0576-88686971 0576-88686939 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：建经投资咨询有限公司 地 址：台州经济开发区爱华路18号新台州大厦16F 联 系 人：吴彬彬 王正良 电 话：0576-88550075 传 真：0576-88550037 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 甬台温高速公路台州一期路段 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为收费站入口称重设备的建设，收费站、收费车道应用软件升级改造，主要内容包括设备布设、供电、通信、防雷接地、交通安全设施等工程实施及其试运行期、缺陷责任期缺陷修复。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：2019年10月20日前完工；试运行期6个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收质量评定：合格； 标段工程竣工验收质量评定：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人对招标文件要求澄清的，应在递交投标文件截止之日3天前（以收到日期为准）提出 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日2天前（以发出日期为准） |
| 1.11 | 分 包 | 允许分包的内容为土建部分。 对分包人的资格要求：满足分包工程所需要的相应资质和业绩。 |
| 1.12 | 偏 离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人按规定备案后标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日3天前（以收到日期为准） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在网上下载，可不再进行确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在网上下载，可不再进行确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：20000元人民币（现金），并在提交投标文件时一并向招标人递交。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 自2014年7月1日以来 |
| 3.5.4 | 正在施工和新承接的项目情况表 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 签字或盖章其他要求：无 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 2份，另加1份以Excel格式保存的工程量清单电子文件（U盘），中标人中标后应在签订合同协议书前补交投标文件副本 5份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 装订其他要求：无 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一信封（商务及技术文件） 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 投标文件第一信封（商务及技术文件） 外层封套： 送达投标文件地址： 招标人名称： （项目名称）施工招标第一信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） 外层封套： 送达投标文件地址： 招标人名称： （项目名称）施工招标第二信封（投标报价和工程量清单）投标文件 在投标文件第一信封开标时通知的时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间2天前 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）开标时间：投标文件第一信封开标时通知 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人的代表检查投标文件的密封情况； （5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，其中招标人代表1人； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：中标合同金额的5%。 履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.4 | 投标人资格 要求 | 1.4.3（12）、（14）目细化为： （12）自2016年7月1日以来以弄虚作假骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通行政主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； （14）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内。 补充1.4.3（16）目： （15）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加本标段投标。 |
| 1.12 | 偏离 | 1.12.3（2）目细化为： （2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 2.1款最后一段细化为： 本项目招标文件采用网上下载，内容均以网上下载电子版为准；当招标文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）在同一内容的表述上不一致时，以在浙江台州高速公路集团股份有限公司网站在后发出的电子文件为准。 |
| 2.2 2.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间2日前，以电子文件形式上传“浙江台州高速公路集团股份有限公司网站”供潜在投标人自己下载，不足2天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间1天前，以上款相同的形式发布。 |
|  | 下载澄清、修改、补充文件网址 | 浙江台州高速公路集团股份有限公司网站(http://www.tzgsgl.com.cn/) |
|  | 投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标文件的 组成 | 3.1.1项细化为： 3.1.1投标文件应包括下列内容： 第一信封（商务及技术文件）： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人的身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）施工组织设计； （4）项目管理机构； （5）拟分包项目情况表； （6）资格审查资料； （7）承诺函； （8）投标人须知前附表规定的其他材料。 第二信封（投标报价和工程量清单）： - 报价函； （2）已标价工程量清单。 以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 补充3.1.3项： 3.1.3本项目采用网上下载的工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件（拷入U盘），密封在投标文件第二信封正本内。 |
| 3.2 | 投标报价 | 补充第3.2.7项： 3.2.7本项目招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值（0.95、0.96、0.97）中开标时随机抽取其中一值。 工程量清单预算为3589632元。 投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作否决投标处理；低于投标控制价的80%（不含）的报价，不进入评标基准价的计算，但不作否决投标处理。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 第3.3.2项细化为： 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行存款利息。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： 3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账号的证明材料）的复印件（并加盖单位章）。 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附以下资料： （1）项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）以及项目经理的机电工程专业一级建造师注册证书的复印件（身份证应正反双面复印）； （2）项目经理和项目总工担任过高速公路机电工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况的证明材料）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 （3）拟委任项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 （4）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已更换的，应附项目发包人同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 第3.5.3项细化为： 3.5.3“2014年7月1日以来完成的类似项目情况表”后应附： a．中标通知书清晰可辨的复印件； b．合同协议书清晰可辨的复印件； c．工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况证明材料的复印件。 三者缺一不可，否则业绩不予认可。 上述资料中的施工单位名称必须与投标人名称一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 工程规模的解释顺序为：工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况证明材料、合同协议书、中标通知书。如上述资料中均未体现工程规模、工程内容、项目交工日期的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 第3.5.7项细化为： 3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。 第3.5.8项细化为： 3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 第3.7.3项第一自然段细化为： 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格<表5.1、表5.3、表5.4〉）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 第3.7.4项细化为： 3.7.4投标文件正本1份, 副本2份，另加1份投标文件电子文件（U盘），内容为以Excel格式保存的工程量清单各项表格（表5.1、表5.3、表5.4）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 第4.1.1项细化为： 4.1.1本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本和副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本和副本应分别包装在相应的内层封套里，投标文件电子文件应与第二个信封（投标报价和工程量清单）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第5.1款细化为： 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件第一信封（商务及技术文件）公开开标。 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）进行开标。 开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2.4（6）目细化为： （6）由招标人从全部投标人中随机抽取一家投标人的法定代表人或其授权的代理人在开标现场随机抽取调整系数、复合系数和下浮系数； 第5.2.5目细化为： 5.2.5第二信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标： （1）未在投标函上填写投标总价； （2）投标报价超过招标人公布的投标控制价； |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | 评标 | 本款补充： 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询标核实或未出具答复意见的除外）。 第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且经三分之二以上评委认定，其投标文件作否决投标处理。除此之外招标文件其他条款均不得作为否决投标的依据。 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款细化为： 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第7.3.1项细化为： 7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 采用银行保函时，出具银行保函的级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 第7.3.2项细化为： 7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给予招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息总额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.1项细化为： 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 第7.4.2项细化为： 7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 第7.4.4项细化为： 7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 第7.4.5项细化为： 7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标候选人不符合中标条件的，招标人按规定重新组织招标。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | 结果公示 | 补充第10.2款： 10.2结果公示 评标结束后，招标人将评标结果、否决投标原因及依据等在浙江台州高速公路集团股份有限公司网站(http://www.tzgsgl.com.cn/)上公示，公示时间为3日。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第10.3款： 10.3 行贿查询 对公示的推荐中标候选人及拟委任项目经理，招标人将在中国裁判文书网上进行行贿犯罪档案查询，查实推荐中标候选人，或拟委任项目经理自2016年7月1日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。 |

- 附录1  资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 投标人须具有独立法人资格，公路交通工程专业承包公路机电工程分项一级资质。 |

- 附录2  资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财务要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 承诺提供不少于30万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上支行。 |

注：如采用银行信贷证明，原件应装订在投标文件正本中。

- 附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 2014年7月1日（以实际交工验收日期为准）以来，按1个标段成功完成过高速公路机电工程的施工。 |

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“2014年7月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：a．中标通知书清晰可辨的复印件；b．合同协议书清晰可辨的复印件；c．工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况证明材料的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的施工单位名称必须与投标人名称一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、工程规模的解释顺序为：工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况证明材料、合同协议书、中标通知书。如上述资料中均未体现工程规模、工程内容、项目交工日期的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

- 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2、近三年（自2016年7月1日以来），投标人无行贿犯罪行为。 |

注：投标人有行贿犯罪行为认定以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准。

- 附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 标段号 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工标段 | 项目经理 | 1 | 1、担任过高速公路机电工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工），具有机电工程专业一级建造师注册证书，中级及以上技术职称，并有有效期内的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 3、近三年（自2016年7月1日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 4、拟委任的项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B类）上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 |
|  | 项目总工 | 1 | 1、担任过高速公路机电工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工），具有高级工程师及以上技术职称，并有效期内的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任的项目总工的安全生产考核合格证书（B类）上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 |

注：1.拟委任项目经理有行贿犯罪行为认定：以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准。

2.在建合同工程的的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.该拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

（1）若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”。

（2）若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

（3）在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内的所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5、项目经理和项目总工担任过高速公路机电工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况的证明材料）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

- 1.总则

- 1.1  项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50％；

（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响。

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

- 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30％；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1  投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。

- 2.招标文件

- 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3.投标文件

- 3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二信封（投标报价和工程量清单）：

（1）报价函；

（2）已标价的工程量清单；

（3）调价函及调价后的工程量清单（如有）。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

- 3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单,招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或U盘）中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3  投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4  投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5  除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为否决投标处理。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.6  在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

- 3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。

（1）若采用银行电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

- 3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7  投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。

3.5.8  招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

- 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7  投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

- 4.投标

- 4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本和副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本和副本应分别包装在相应的内层封套里，投标文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（若采用工程量固化清单形式）应与第二个信封（投标报价和工程量清单）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

- 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

- 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

- 5.2  开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套后，按照内层封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）退还给投标人；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.5第二个信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

- 6.评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7.合同授予

- 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

（2）若采用经评审的最低投标价法评标，当（A-B）/A＞15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。

其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为否决投标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3  签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5  如果根据本章第3.5.3项（适用于已进行资格预审的）、第3.5.8项（适用于未进行资格预审的）、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

- 8.重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

- 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9.纪律和监督

- 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

10.1  自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附表一-1  开标记录表

（项目名称）第一信封开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 密封情况 | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

- 附表一-2  开标记录表

（项目名称）第二信封开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 |  | 投标报价（元） |  | 备注 | 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的工程量清单预算（元）： |  |  |  | 调整系数： |  |  |  |
| 复合系数（K）： |  |  |  | 下浮系数（i）： |  |  |  |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

- 附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至           （详细地址）。

（项目名称）施工招标评标委员会负责人   （签名）

招标人：                                  （盖单位章）

年    月    日

- 附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

- 附表四  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：               。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

项目总工：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）

招标代理：            （盖单位章）

年        月        日

- 附表五  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

招标代理：            （盖单位章）

年       月       日

- 附表六  确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方     年    月    日发出的       （项目名称）施工招标关于        的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

- 第三章  评标办法（技术打分制的综合评估法（综合评估法））

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准（第一信封） | 投标文件第一信封（商务及技术文件） （1）投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标保证金金额、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； d.承诺函文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。 （2）投标文件第一信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料的内容，由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另外签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金。 （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （6）投标人是独家投标。 （7）投标人如有分包计划，应按 “投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合规定。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； （11）质量目标符合招标文件的要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实； （13）投标文件第一信封未出现投标报价。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准（第二信封） | 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） （1）投标文件第二信封按照招标文件规定的内容填写，字迹清晰可辨： a.报价函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致； b.已标价工程量清单说明、投标报价说明及其他说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，并按招标文件规定的形式装订。 （2）投标文件第二信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： a.报价函中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； b.已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1、表5.3、表5.4〉）的内容，由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名并逐页加盖投标人单位章。 （3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （4）投标人未提交调价函。 （5）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。 （6）未发生投标人须知第5.2款规定当场宣布作否决投标的情况。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准（第一信封） | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账号的证明材料）； （2）投标人资质条件符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，并在“2014年7月1日以来完成的类似项目情况表”后应附： a．中标通知书清晰可辨的复印件；b．合同协议书清晰可辨的复印件；c．工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况证明材料的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。 上述资料中的施工单位名称必须与投标人名称一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 工程规模的解释顺序为：工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况证明材料、合同协议书、中标通知书。如上述资料中均未体现工程规模、工程内容、项目交工日期的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料）。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附： a.项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）以及项目经理的机电工程专业一级建造师注册证书的复印件（身份证应正反双面复印）； 上述项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。 b.项目经理和项目总工担任过高速公路机电工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况的证明材料）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 c.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：8分 评标价：92分 信誉：-2分~0分 施工组织设计由所有评委独立打分，各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价 （2）评标基准价的确定： C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100 式中：C为评标基准价 A为招标人的投标控制价（投标控制价计算见投标人须知前附表3.2.7项规定）； B为通过投标文件第一个信封评审及第二个信封评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的80％的投标人除外）的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；若所有投标人的投标报价均低于投标控制价80％的，则以投标控制价的80％作为评标基准价； K为复合系数（从0.30、0.35、0.40三值中，开标时随机抽取一个值）； i为下浮系数（从2、3、4三值中，开标时随机抽一个值）。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人评标价—评标基准价）／评标基准价 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权得分值 | 各评分因素细分项 |  | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 8分 | 施工技术方案 |  | 2分 | 对总体施工组织布置及规划、施工方案、方法与技术措施等进行评审，分一般（1.2分～1.4分）、较好（1.5分～1.7分）、好（1.8分～2.0分）三个档次酌情打分。 |
|  |  |  | 交通组织方案 |  | 2分 | 投标人提供的交通组织方案，包括道路布控方案、安全保障措施、安全应急措施等方面进行评审，分一般（1.2分～1.4分）、较好（1.5分～1.7分）、好（1.8分～2.0分）三个档次酌情打分。 |
|  |  |  | 工期保证措施 |  | 2分 | 针对本项目工期紧、工程量大、施工难度大等特点，提出符合招标文件要求的关键设备设施供货、安装工期保证措施和应急补救措施保证等方案进行评审，分一般（1.2分～1.4分）、较好（1.5分～1.7分）、好（1.8分～2.0分）三个档次酌情打分。 |
|  |  |  | 测试方案 |  | 2分 | 针对本项目工程完工后需满足各项测试要求，结合本项目实际情况提出的测试方案进行评审，分一般（1.2分～1.4分）、较好（1.5分～1.7分）、好（1.8分～2.0分）三个档次酌情打分。 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | 0分 |  |  |  |  |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 92分 |  | 评标价（92分） 投标人评标价得分计算（保留两位小数）： （1） 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝92－偏差率×100×E1； （2） 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝92＋偏差率×100×E2。 其中：E1＝0.6；E2＝0.5。 |  |  |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 |  |  | 评分因素权得分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（4） |  | 其他因素 | 信誉 |  | -2分~0分 | （1）近一年（2018年7月1日以来），被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第3.5.8项处理； （2）近三年（2016年7月1日以来），投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料按投标人须知第3.5.8项处理（投标人和拟委任的项目经理有行贿行为认定：以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  | 评审因素与标准 |  |  |  |  |
| 1 | 评标 方法 |  |  | 第1条细化为： 1.1 评标办法 本次评标采用技术打分制的综合评估法（综合评估法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第1.2款规定的评审范围和第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询标核实或未出具答复意见的除外）。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且经三分之二以上评委认定，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。 1.2.评审范围 第一信封范围：所有投标人的投标文件。 第二信封范围：所有通过第一信封评审的投标人的投标文件（按第二章“投标人须知”第5.2款规定被否决投标的投标人除外）。 |  |  |  |  |
| 3.1 | 初步 评审 |  |  | 第3.1.2项细化为： 3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； （2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |  |  |  |  |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 初步 评审 （续） | 第3.1.3项细化为： 3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； （3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； （4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价； （5）安全生产费、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 第3.1.4项细化为： 3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作为否决处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息。 （1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 （2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 （3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程量乘以投标人所报单价予以修正。 第3.1.5项细化为： 3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。 补充第3.1.7项、3.1.8项 3.1.7初步评审投标文件作否决处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。 3.1.8投标报价有算术错误或工程量清单中的投标报价有其他错误的，招标人可根据评标委员会的建议在发出中标通知书前按3.1.3、3.1.4项对投标报价进行修正，修正的投标报价经招标人书面确认后具有约束力。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | 详细 评审 | 第3.2.4项细化为： 3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。 |
| 3.4 | 评标 结果 | 第3.4.2项细化为： 3.4.2经评审有效投标文件少于三家，以致于明显缺乏竞争的，经三分之二及以上评委认定，评标委员会可以决定本次招标无效。 评标委员会经评审，认为所有投标都不满足招标文件要求的，可以否决所有投标。所有的投标文件均不能满足招标文件要求，招标人应当重新招标。 评标委员会根据评分结果，向招标人推荐1名中标候选人。向招标人提出书面报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应如实记载下列内容： （1）项目概况（包括招标项目基本情况和数据表）； （2）招标过程（包括开标记录）； （3）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与办法、资格审查、初步评审、详细评审、综合评价，以及否决说明）； （4）评标结果； （5）向投标人的澄清记录及评标附表。 |

- 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

- 2、评审标准

- 2.1  初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3、评标程序

- 3.1  初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4  工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5  修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

3.1.6  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

- 3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

- 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 3.4  评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。

- 第二节  专用合同条款

- A.公路工程专用合同条款

“A、公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（上册）第四章第二节“A、公路工程专用合同条款”。

- B.项目专用合同条款

- 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：浙江台州高速公路集团股份有限公司 地址：台州经济开发区天和路95号 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 地址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的所有的变更指示。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到发包人提供资料后28天内 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元／天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10％签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元／天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / 元／天 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励。 |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 16.1 | 因物价波动引起的价格不调整 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：签约合同价的10％。 |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：40万元 |
| 19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率，不计复利。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的 / % |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金限额：工程价款结算总额的2.5％ |
| 22 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份 |
| 23 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份 |
| 24 | 18.2 | 竣工资料的份数：6份 |
| 25 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是 |
| 26 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是 |
| 27 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算 2 年 |
| 28 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3‰ |
| 29 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：5‰ |
| 30 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：台州仲裁委员会 |

- 项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中的同一编号的条款一起阅读和理解。

- 1. 一般约定

- 1.1词语定义

1.1.1 合同

公路工程专用合同条款1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.3、表5.4）。

1.1.2合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2目细化为：

本项目发包人：浙江台州高速公路集团股份有限公司

公路工程专用合同条款补充第1.1.2.9～第1.1.2.11 目：

1.1.2.9 供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。

1.1.2.10 制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产企业。

1.1.2.11 代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。

1.1.3 工程和设备

公路工程专用合同条款补充1.1.3.14、1.1.3.15、1.1.3.16、1.1.3.17、1.1.3.18目：

1.1.3.14 施工图补充设计：指由承包人和监理人协助施工图设计单位，根据招投标文件、主要

系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充和完善设计。

1.1.3.15 调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在准备合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完验收书面申请。

1.1.3.16 机械完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合格的阶段，以签发机械完工证书为标志。

1.1.3.17 联网测试：为保证本项目的收费、监控和通信等机电系统达到联网运行的要求，在路段开通运行前，应按照有关规定和规范要求，进行兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测试等联网测试。

1.1.3.18 试运行：指工程在联网测试完成后，对工程进行运行考核的阶段，试运行时间本项目为6个月。

1.1.5 合同价格和费用

通用合同条款补充1.1.5.8 目：

1.1.5.8 阶段支付证书：指除最后支付证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。

- 1.4 合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4 款约定为：

组成合同文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）已标价的工程量清单（含说明）；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）构成本合同组成部分的其它文件。

- 1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

通用合同条款1.6.3项细化为：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

- 1.7 联络

通用合同条款1.7.2项约定为：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

- 2. 发包人义务

- 2.6支付合同价款

本款补充：

发包人应按照台州市交通运输局台州市人力资源和社会保障局关于印发《台州市交通建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》和《台州市交通建设领域农民工工资支付分账管理实施细则》的通知（台交【2018】210号）的规定，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户。

- 4. 承包人

- 4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

（2） 针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况.承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任。

（3）承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人除自费引入电源外还应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发电机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

在本工程中，发包人应将工资性工程进度款拨付到承包人开设的农民工工资专用账户，承包人应确保专款专用，工资性工程款为合同价的8%，具体操作办法详见《台州市交通建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》和《台州市交通建设领域农民工工资支付分账管理实施细则》的通知，承包人还应严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第353号）、《关于加强工程建设领域农民工工资支付监督管理的通知》（浙防欠薪发［2017］4号）、关于印发《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》的通知（浙交［2017］145号）、关于印发《台州市交通建设领域“台州无欠薪”行动专项治理方案》的通知（台交［2017］210号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交［2009］39号）。承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交［2009］39号）的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应当在项目部和新闻媒体上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，承包人应会同发包人向市交通行政部门提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

本款约定的内容如相关部门有最新规定的，按相关部门最新文件执行。

公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a. 与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接及工程界面范围划分作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（6）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料.

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（7）制定工地规则

承包人进驻施工现场后三天内，应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：

a.安全保卫制度；

b.工程安全制度；

c.工地出入管理制度；

d.环境卫生制度；

e.防火制度；

f.周围及邻近环境保护规则；

g.社会治安、计划生育管理制度；

h.农民工管理制度。

（8）培训与操作维护手册

在合同履行期间，承包人应按本技术规范中的内容提供培训设施与培训课程，保证发包人与本工程项目有关的职员掌握本合同范围内各种机电设备和装置的设计，日常维护、日常操作与故障排除以及故障的判断分析等方面的知识与能力。

在交工验收前至少一个月应提供四套经监理人批准的编有各种数据图样、软件表和操作维修方法的操作维修手册，以便发包人熟悉系统和设备的性能及安装过程。在交工验收前 3 个月向监理人提交手册草稿，手册草稿中应表明编制的一般原则方法。

（9）设备移交清单

工程机械完工后交工验收前，为使系统顺利投入试运行，承包人应将工程（包括合同规定的备品备件）移交给发包人，移交工作应有发包人和监理人参加，承包人和发包人根据承包人提供的工程设备移交清单进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给发包人。

如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。监理人在与承包人和发包人协商后，应确定与此相关的工程照管费用补偿额并加到合同价格上，通知承包人，抄送发包人。

（10）试运行

工程在机械完工并经联网测试后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程进行交工质量检测鉴定前，需进行为期 6 个月的试运行。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。

（11）维护社会稳定

承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（12）工程施工拆除后的设备归发包人所有。

（13）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

（14）在主要设备到达现场的同时，承包人应向发包人提供主要设备的出厂检测报告。

- 4.3 分包

第4.3.2项细化为：

4.3.2 承包人的分包活动应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则>的通知》（浙交〔2012〕253号）及相关的管理规定。

本款补充第4.3.5～4.3.6项：

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

分包应遵守第4.3款的规定。如承包人提供的分包人不满足相关分包规定，则承包人应当自行承担该部分拟分包内容的施工，或由发包人指定一家具备相应资格，满足相关分包规定的施工单位承担该部分拟分包内容的施工，所涉及费用〔包括由此而导致增加的相关费用）均由承包人承担。

- 4.6 承包人人员的管理

公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标识服，夜间须为发光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人书面同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院，终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务、被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述要求规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员具有的资格和业绩条件。

- 4.8 保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

- 4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定：

4.11.1  不利物质条件的范围: 无

- 6.施工设备和临时设施

- 6.3 要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款6.3款细化：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目特点、现场情况的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆（包括黄标车）不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

- 7.交通运输

- 7.2场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

7.2.2承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

- 9.施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.2承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项细化为：

9.2.5安全生产费用应不低于投标报价的1.5%（关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企【2012】16号）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令（2012）300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费用的使用和支付按浙交（2009）228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15项：

9.2.12在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.13 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.14承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.15 承包人必须与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。

违反第9.2款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

- 9.4 环境保护

公路工程专用合同条款补充9.4.12项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确有需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批，发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护措施须通过相关部门的环保、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包含在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

- 10.进度计划

- 10.1合同进度计划

通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：

承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款：

- 10.5季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保证年度计划的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

（2）月度计划

承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

- 11.开工和交工

- 11.4异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

- 12.暂停施工

- 12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定为

（6）由承包人承担的其他暂停施工：   无

- 13.工程质量

- 13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：

13.1.1工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标：标段工程交工验收工程质量评定：合格；标段工程竣工验收工程质量评定：合格。

- 13.2承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：

13.2.3承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令（2012）300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

- 13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并作为向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

- 13.6 清除不合格工程

公路工程专用合同条款第13.6.1（1）目细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采用措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：

- 13.7质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人的施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人负责承担为配合上述工作发生的材料、机械、人员以及试验和检验等费用。

- 14. 试验和检验

- 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位，该检测单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

通用合同条款补充第14.1.4项：

14.1.4 设备材料的到货检（试）验与拒收

根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。

如果监理人根据本条的检查或验结，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。如果监理人要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。

- 15.变更

- 15.3 变更程序

公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强我省高速公路工程重大较大设计变更管理的通知》（浙交〔2009〕151号）的相关规定和要求。

公路工程专用合同条款补充第15.3.5项：

15.3.5第15.3款发出的变更指示必须经发包人同意。

- 15.4 变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：

15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

- 16.价格调整

- 16.1物价波动引起的价格调整

通用合同条款16.1.2项约定为：

16.1.2本项目物价波动引起的价格不调整。

- 17.计量与支付

- 17.2 预付款

- 17.2.1 预付款

公路工程专用合同条款17.2.1（1）目细化为：

（1）开工预付款为签约合同价的10%，在发出进场通知后，承包人已进驻，承包人承诺的关键机械、设备和主要人员已到施工现场，并能保证连续施工，经监理人核实、发包人批准，且发出开工令后支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即将该款收回。

通用合同条款第17.2.1（2）目补充：

（2）本项目材料、设备预付款比例：无。

- 17.2.2 预付款保函

通用合同条款和公路工程专用合同条款17.2.2项约定为：

本项目不适用。

- 17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期”约定为“每月25日”。

通用合同条款补充第17.3.5项为：

17.3.5 工程款累计支付至合同价的85%后暂停支付；交付使用试运行6个月期满后且交工验收合格，经审计，除剩余结算价的2.5%作为质量保证金外，其余付清；质量保证金在保修期（缺陷责任期）满后，按规定一次性无息付清。

- 18.交工验收

- 18.3 验收

公路工程专用合同条款补充第18.3.8项：

18.3.8 承包人进行系统检（试）验前至少应提前72小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，确定系统检（试）验的总负责人，作好相关的一切检（试）验准备，系统检（试）验必须有监理人和（或）发包人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论。如果监理人和（或）发包人代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，为确保系统的安全和可靠投运，承包人不能进行系统检（试）验，应该另行协商确定时间。

上述系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

- 18.6 试运行

通用合同条款第18.6.1项细化为：

工程在机械完工并经联网测试后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程进行交工质量检测鉴定前，需进行为期6个月的试运行。承包人应进行工程及工程设备试运行，并负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，同时承担全部试运行费用。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。

- 18.9 竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交[2013]22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式6套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按照整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通建设工程质量监督管理局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合同条款补充第18.10款：

- 18.10工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）,《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发（2010）382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交（2002）138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发（2006）2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

- 19.缺陷责任与保修责任

- 19.2 缺陷责任

通用合同条款及公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全检验合格为止。

- 20.保险

- 20.1 工程保险

公路工程专用合同条款第20.1款约定为：

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）至第900章的合计金额。

保险费率：3‰。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人将按照实际发生的费用向承包人支付。保险金不足以赔偿损失的部分由承包人自行承担。

- 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款第20.6.4项细化为：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

- 21.不可抗力

- 21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项（6） 目约定为：

（6）不可抗力的其他情形：     /

- 22.违约

- 22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人或发包人检查，发现承包人违反9.2款约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反“投标人须知”3.5.8款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

（14）因承包人原因导致群体性上访等较大事件发生的；

（15）经具有管辖权限的质量监督管理机构（部门）、监理人或发包人检查，发现承包人违反13.2款的规定，存在质量问题的情况。

22.1.2  对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人有权与承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项（3）、（15）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e. 承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第22.1.1项（9）目情况，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费用；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情况，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情况，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以10万元的违约金，更换项目总工课以 10万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次5万元的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

m.承包人发生第22.1.1项（14）目情况，造成社会恶劣影响的，承包人承担由此造成的损失并视情课以不超过1%签约合同价的违约金。

n.承包人发生第22.1.1项（15）目情况，存在质量问题的，承包人承担由此返工的全部责任并视情课以不超过2%签约合同价的违约金。

上述违约金将在工程进度支付款、履约担保中索扣。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

- 22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d．监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

- 23.索赔

- 23.1承包人索赔的提出

通用合同条款第23.1款(3)项细化为：

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应每7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；

- 24.争议的解决

通用合同条款和公路工程专用合同条款第24条细化为：

- 24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向台州仲裁委员会申请仲裁。

- 24.2友好解决

在提请仲裁前以及在仲裁过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

- 24.3仲裁

(1)对于未能友好解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

- 24.4仲裁的执行

(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

- 第三节  合同附件格式

- 附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施     （项目名称），已接受     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 甬台温高速公路台州一期路段起自临海青岭，经黄岩区、温岭市，止于温岭大溪岭隧道，桩号为K1632+708～K1672+683，主线全长39.975公里。全段按照《公路工程技术标准》重丘区高速公路标准设计建造，双向四车道，设计行车速度100公里/小时，路基宽度24.5米。全线共有大、中、小桥梁91座，包含临海南、台州、台州南、温岭西4个互通立交及马宗岭隧道、黄土岭隧道、塘岭隧道、大溪岭隧道。

本次合同为收费站入口称重设备的建设，收费站、收费车道应用软件升级改造，主要内容包括设备布设、供电、通信、防雷接地、交通安全设施等工程实施及其试运行期、缺陷责任期缺陷修复。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）已标价的工程量清单（含说明）；

（11）承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥     ）。

5.承包人项目经理：     。承包人项目总工：     。

6.工程质量符合     标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

工程款累计支付至合同价的85%后暂停支付；交付使用试运行6个月期满后且交工验收合格，经审计，除剩余结算价的2.5%作为质量保证金外，其余付清；质量保证金在保修期（缺陷责任期）满后，按规定一次性无息付清。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为        。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）           承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）  法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日                            年     月     日

- 附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）的项目法人       （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位       （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                       （盖单位章）    承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）  法定代表人或其委托代理人：       （签字）    _________年____月_____日                          _________年____月_____日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）             承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

- 附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人           （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令（2012）300号《浙江省交通建设工程质量安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照浙交[2009]228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

（13）根据交通运输部《关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》，积极开展“平安工地”活动建设并接受考核。

（14）承包人必须安全、文明施工，若承包人在施工过程中出现安全事故，其责任均由承包人自负。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日                             年    月    日

- 附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 安全员 | 1 | 公路工程施工安全管理工作5年及以上，有交通行政主管部门颁发建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），工程师及以上技术职称，60周岁及以下。 |
| 质检负责人 | 1 | 5年及以上施工经验，从事公路质检工作3年及以上，持有质检岗位证书或质检岗位培训证书。 |

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

- 附件五  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：         （盖单位章）

法定代表人：      （职务）

（姓名）

（签字）

年    月    日

抄送：（监理人）

- 附件六  履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于       （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加       （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）       元（￥       ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月    日

- 附件七  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）第     标段的发包人       （以下称甲方）与承包人          （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：          ；标段工程竣工验收的质量评定：        ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行 （项目名称） 施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为（项目名称） 施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：           （盖单位章）               承包人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （ 签字 ）      法定代表人或其委托代理人：     （ 签字 ）

年    月    日                          年    月    日

- 附件八  项目图纸资料保密承诺书

项目图纸资料保密承诺书

(承包人名称)将完善         （项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人:           （盖承包人单位章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年    月    日

- 第五章   工程量清单

- 1.工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 2.投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的设计、劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、会务费、评审费、专家费、过路费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第100章至900章工程量清单合计减去专业工程暂估价的5%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：工厂监造与检验10000元，联网测试费10000元，交工检测与验收20000元，实际发生时，按发包人签证的费用结算。

- 3.计日工说明

本项目不适用。

- 4.其他说明

4.1安全生产费用应不低于投标报价的1.5%（关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企【2012】16号）。

4.2 在发中标通知书之前，招标人有权对拟中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围。

- 5.工程量清单

- 5.1工程量清单表

工程量清单

| 清单 100章 总则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| 101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 项 | 1 |  |  |
| 101-1-b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 项 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 项 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 项 | 1 |  |  |
| 102-3 | 施工安保费 | 项 | 1 |  |  |
| 102-6 | 机电工程专项费用 |  |  |  |  |
| 102-6-a | 工厂监造与检验（暂估价） | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 102-6-c | 联网测试费（暂估价） | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 102-6-e | 交工检测与验收（暂估价） | 项 | 1 | 20000 | 20000 |
| 102-6-d | 培训（含操作和维护手册） | 项 | 1 |  |  |
| 102-8 | 交通安全管理 |  |  |  |  |
| 102-8-a | 白天一类封道（按实计量） | 次 | 5 |  |  |
| 102-8-b | 夜间一类封道（按实计量） | 次 | 5 |  |  |
| 102-8-c | 二类封道（主线24小时连续封道，按实计量） | 天 | 5 |  |  |
| 102-8-d | 二类封道（收费站进出口封道，24小时连续封道，按实计量） | 天 | 60 |  |  |
| 102-8-e | 二类封道（主线12小时以内，按实计量） | 次 | 5 |  |  |
| 102-8-f | 二类封道（收费站进出口封道，12小时以内，按实计量） | 次 | 10 |  |  |
| 102-8-g | 分流点（单个，24小时以内，按实计量） | 次 | 10 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 | 项 | 1 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 项 | 1 |  |  |
| 清单 100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式标志 φ152*4970（500*1800版面） | 个 | 5 |  |  |
| 604-6 | 附着式交通标志 |  |  |  |  |
| 604-6-a | 附着式交通标志 2300*1400版面 | 个 | 6 |  |  |
| 604-6-b | 附着式交通标志 1200*1800版面 | 个 | 15 |  |  |
| 604-6-c | 附着式交通标志 φ1000版面 | 个 | 5 |  |  |
| 604-6-d | 附着式交通标志 φ1000+1000*500版面 | 个 | 15 |  |  |
| 604-9 | 柔性警示柱 | 个 | 360 |  |  |
| 604-10 | 可移动标志 |  |  |  |  |
| 604-10-b | 防撞筒 | 个 | 16 |  |  |
| 604-10-c | 水马 | m | 360 |  |  |
| 604-10-e | 铁马 | m | 64 |  |  |
| 604-10-f | 立面标记 | m2 | 520 |  |  |
| 604-10-g | 移动式信号灯（可遥控式） | 套 | 5 |  |  |
| 604-11 | 更换标志版面 1000*800 | 个 | 5 |  |  |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-1 | 热熔标线 | m2 | 1800 |  |  |
| 608 | 收费设施及地下通道 |  |  |  |  |
| 608-3 | 收费岛 |  |  |  |  |
| 608-3-a | 辅岛 0.7米宽，15米长*2 | 套 | 2 |  |  |
| 608-3-b | 岛头延长 9米长，2.2米宽 | 项 | 3 |  |  |
| 608-3-c | 岛上门架结构（含基础、法兰、接地） | 套 | 2 |  |  |
| 清单 600章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 900章 机电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| TS204 | 监控系统软件 |  |  |  |  |
| TS204-4 | 监控应用软件开发 |  |  |  |  |
| TS204-4-g | 称重检测系统软件 |  |  |  |  |
| TS204-4-g.1 | 称重检测软件（车道）（含现场称重数据处理软件，完成数据上传至收费站，需满足与收费系统软件对接功能） | 套 | 5 |  |  |
| TS204-4-g.2 | 称重检测软件（收费站） | 套 | 4 |  |  |
| TS204-4-g.3 | 收费系统软件增加模块安装 | 套 | 4 |  |  |
| TS204-4-g.4 | 现场设备状态监控软件 | 套 | 1 |  |  |
| TS210 | 闭路电视系统 |  |  |  |  |
| TS210-1 | 彩色摄像机 |  |  |  |  |
| TS210-1-1-a | 前（后）置抓拍摄像机 300W像素 | 套 | 10 |  |  |
| TS210-1-1-b | 侧向抓拍摄像机 300W像素（含侧向抓拍立柱与基础） | 套 | 5 |  |  |
| TS210-1-1-c | 监控摄像机 | 套 | 2 |  |  |
| TS210-1-1-d | 边界监控一体式摄像机（枪球一体摄像机，监视行人违规进入站区，含室外扬声器、电源、安装支架、防雷、线缆等） | 套 | 5 |  |  |
| TS210-5 | 网络硬盘录像机（设置于收费站内，用于存储监控视频） | 台 | 5 |  |  |
| TS210-9 | 补光灯 | 套 | 15 |  |  |
| TS210-10 | L型支撑杆件（L型支架含基础、机箱、配筋、防雷、接地） | 套 | 5 |  |  |
| TS212 | 可变情报板 |  |  |  |  |
| TS212-1 | 单柱式可变情报板 |  |  |  |  |
| TS212-1-a | 信息显示屏（广场） 1440*800（含基础立柱） | 套 | 2 |  |  |
| TS212-1-b | 信息显示屏（车道） 1097*548（含基础立柱） | 套 | 3 |  |  |
| TS215 | 称重检测系统 |  |  |  |  |
| TS215-2 | 低速动态称重系统 |  |  |  |  |
| TS215-2-a | 称重系统 |  |  |  |  |
| TS215-2-a.1 | 称重平台 3.4*5m（含称重传感器；含基础开挖、配筋、混凝土浇筑、回填恢复，称台排水等） | 套 | 3 |  |  |
| TS215-2-a.2 | 称重平台 4*5m（含称重传感器；含基础开挖、配筋、混凝土浇筑、回填恢复，称台排水等） | 套 | 2 |  |  |

工程量清单

| 清单 900章 机电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| TS215-2-a.3 | 称重控制仪 | 套 | 5 |  |  |
| TS215-2-a.4 | 室外数据控制柜（含基础） | 套 | 5 |  |  |
| TS215-2-b | 红外车辆分离器（含基础） | 套 | 5 |  |  |
| TS215-2-d | 车辆检测器（双通道，含线圈） | 套 | 5 |  |  |
| TS215-3 | 计算机系统 |  |  |  |  |
| TS215-3-a | 称重数据服务器（含显示、键盘、操作系统）（称重数据处理，图片视频存储，与收费系统对接） | 套 | 4 |  |  |
| TS215-3-b | 工控机（含显示器、键盘） | 套 | 5 |  |  |
| TS215-4 | 安装附件 | 项 | 5 |  |  |
| TS215-5 | 系统检定（首次） | 套 | 5 |  |  |
| TS216 | 监控外场设备配电 |  |  |  |  |
| TS216-1 | 室外配电箱（车道边侧） | 个 | 2 |  |  |
| TS216-2 | 6芯单模光缆（铠装） | m | 620 |  |  |
| TS216-3 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| TS216-3-a | 电力电缆 YJV22-1KV-3*10 | m | 600 |  |  |
| TS216-3-b | 电力电缆 RVV-3*2.5 | m | 1000 |  |  |
| TS216-3-a | 电力电缆 YJV-3*25 | m | 850 |  |  |
| TS216-4 | 控制电缆 |  |  |  |  |
| TS216-4-4-a | 控制电缆 RVV-2*1.0 | m | 800 |  |  |
| TS216-4-4-b | 控制电缆 RVVP-9*0.75 | m | 320 |  |  |
| TS216-4-4-c | 网线 UTP-Cat6 | m | 1800 |  |  |
| TS216-5 | 线缆保护管 |  |  |  |  |
| TS216-5-5-a | 镀锌钢管 φ75 | m | 600 |  |  |
| TS216-5-5-a | 镀锌钢管 φ50 | m | 850 |  |  |
| TS216-5-5-b | 镀锌钢管 φ32 | m | 1200 |  |  |
| TS216-5TS216-6 | 手井 | 个 | 13 |  |  |
| TS303 | 光纤数字传输系统（IP） |  |  |  |  |
| TS303-2 | 千兆以太网交换机 8口1000M交换机 | 套 | 5 |  |  |
| TS303-4 | 光终端盒 | 个 | 4 |  |  |
| TS303-5 | 光纤收发器 | 对 | 2 |  |  |

工程量清单

| 清单 900章 机电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| TS405 | 车道收费系统 |  |  |  |  |
| TS405-5 | 自动栏杆（含基础、立柱） | 套 | 2 |  |  |
| TS405-10 | 雾灯（含立柱基础） | 台 | 5 |  |  |
| TS703 | 感应雷防护 |  |  |  |  |
| TS703-1 | 电源防雷器 | 台 | 20 |  |  |
| TS703-2 | 信号线路防雷 |  |  |  |  |
| TS703-2-b | 网络防雷器 | 个 | 10 |  |  |
| TS703-2-c | 信号防雷器 | 个 | 20 |  |  |
| TS704 | 独立接地保护 |  |  |  |  |
| TS704-1 | 外引接地 |  |  |  |  |
| TS704-1-a | 地线 10mm2 | m | 600 |  |  |
| TS704-2 | 就近接地 |  |  |  |  |
| TS704-2-a | 接地（含称重检测设备、车牌抓拍设备、信息屏等设备） | 项 | 5 |  |  |
| 清单 900章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

- 5.2计日工表（本项目不适用）

- 5.3暂估价表

5.3.1材料暂估价表（本项目不适用）

5.3.2工程设备暂估价表（本项目不适用）

5.3.3专业工程暂估价表

| 细目号 | 专业工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 102-6-a | 工厂监造与检验（暂估价） | 10000 |
| 102-6-c | 联网测试费（暂估价） | 10000 |
| 102-6-e | 交工检测与验收（暂估价） | 20000 |
| 小计：40000元 |  |  |

- 5.4工程量清单汇总表

浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期）

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 3 | 900 | 机电工程 |  |
| 4 | 第100章至第900章清单合计 |  |  |
| 5 | 已包含在清单合计中的专业工程暂估价合计 |  | 40000 |
| 6 | 清单合计减去专业工程暂估价合计（即4-5=6） |  |  |
| 7 | 按上项（6）金额的5%作为不可预见因素的暂列金额 |  |  |
| 8 | 合计（4＋7）＝8 |  |  |

- 第  二  卷

- 第六章  图纸（另册）

- 第  三  卷

- 第七章  技术规范

- （一）通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省高速公路机电工程招标文件范本》第二卷“通用技术规范”、《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》（DB33/T628.1-2007）。

- （二）项目专用技术规范

1.《项目专用技术规范》是对“通用技术规范”的补充和修改， 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《项目专用技术规范》与“通用技术规范”有矛盾时，以本《项目专用技术规范》的规定为准。

2. 本《项目专用技术规范》，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充和修改：

- 第900章  机电工程

补充内容：

- 一、概述

本项目为浙江省高速公路入口称重检测系统建设（甬台温高速台州一期），主要内容包括：1.原有称台拆除；2.整车计重设备（整车称重平台（含传感器）、称重控制器、红外车辆分离器、地感线圈、轮胎（轴）识别器、线缆、自动栏杆、计重收费软件、通行信号灯等）的购置、运输、安装、调试等；3.整车计重相关收费土建工程及排水工程等。

- 二、工程质量要求及依据

1、工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

2、招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同设备有关最新版本的中华人民共和国国家/国际和部颁标准，但不限于：

（1）《公路工程技术标准》交通运输部JTG B01-2014；

（2）《收费公路联网收费技术要求》交通运输部2007年第35号公告；

（3）《关于收费公路试行计重收费的指导意见》交公路发[2005]492号；

（4）《高速公路计重收费系统技术要求》 DB33/T 945—2014；

（5）《高速公路联网运行收费、监控、通信系统技术要求》DB33/T 747-2009；

（6）《浙江省高速公路联网收费运行管理若干规定（试行）》浙政办发[2010]8号；

（7）《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006；

（8）《动态汽车衡》（JJG907－2003）；

（9）《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2004）；

（10）《通信管道工程施工及验收技术规范》通信行业标准YD5103-2003；

（11）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004。

- 三、主要设备技术指标

- 1.1称重系统要求

- 1.1.1  低速称台技术要求（广场、入口车道）

轴组称重平台

整体要求：

- 最大安全过软：150%FS

- 额定称重：：单轴≥30吨或轴组≥60吨。

- 称台尺寸： 3.4X5m (普通车道)，4.2mX5m (超宽车道〉

- 精度：达到国家2级标准：并有国家颁发的制造计量器具许可证

- 称重准确度的一致性好，同等条件下不同车道称重误差≦0.5%

- 检定分度值≦50KG

- 设备平均无故陣时间(MTBF≥20000小时)

- 疲劳强度：≥300万次(额定轴载)

称重传感器：

- 额定容置: 30t

- 最大安全栽荷:125%F.S.

- 精度等级: OIMLC3/NTEP3000III

- 非线性：±0.02%F.S.

- 滞后：±0.02%F.S.

- 非逍复性：±0.01%F.S.

- 蠕变(30分钟)：±0.025%F.S.

- 使用温度范围：-30℃-+65℃

- 激励电压： 5〜15V(DC/AC)

- 防护等级:IP68

- 1.1.2  轮胎(轴)识别器

- 能够正确分辨轮胎胎数，对总重5T以上的车辆要求判断准确度达到98% 以上，由≥12路的应变力传感器或采用应变式复合一体化轮轴识别器组成；轮胎(轴) 识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm,超宽车道检测宽度≥ 1500mm

- 当轮胎(轴)识别器发生故陣时，可以通过硬件和软件发出故障消息

- 工作环境：温度：-40℃-+75℃；相对湿度： 0〜95%RH

- 防护等级:IP68

- 设备平均无故陣时间MTBF≥20000小时

- 胎型识别满足浙江省计重收费的要求

- 1.1.3  红外光栅分离器

- 能检测出普通车辆和拖车挂钩车辆，实现对车流中车辆的&动可靠分离， 天气良好情况下判断正确率达到99.5%以上，雨、雪、大雾、阳光干扰等恶劣天气情况下可靠性不小于98%；

- 分离器窗口采用自动电加热玻璃，具有自动除霜功能，即根据雨、雪、雾、 霜造成的受光程度的衰减，自行判定加热；

- 具有RS485/RS232串行通讯输出，可以拓展车型识别功能；

- 检测高度(距地面高度）： 400mm〜1600mm；最小检测物体尺寸： 40mm； 有效工作距离：≥8000mm；两车可分离最小间距： 100mm；

- 系统响应时间：≦10ms；工作环境：温度范围：-40℃-+75℃，相对湿度范围： 0〜90%RH

- 防护等级：IP65

- 使用寿命:10年以上；MTBF≥20000h

- 1.2车牌抓拍识别系统

- 1.2.1  高清抓拍单元

- 300万像素1/1.8"全局曝光CMOS传感器

- 分辨率：2048×1536

- 快门：自动/手动

- 最低照度：	彩色0.03Lux@（F1.4，AGC ON）

- 镜头：	根据现场实际需求配置，确保识别效果

- 视频压缩标准：H.265 / H.264 High Profile

- 视频码率：2Kbps～16Mbps

- 视频帧率	：1～25fps@ H.265 ；1～25fps@ H.264

- 最大图像尺寸：JPEG：2048×1536

- 图像设置：曝光时间，增益，白平衡等 自动调节

- 码流：

- 主码流：1080P（默认）、720P、540P、576P/D1、576P/4CIF、480P

- 副码流：1080P、720P（默认）、540P、576P/D1、576P/4CIF、480P

- 车辆捕获率：≥99%

- 适用车速范围：	0～160km/h

- 车牌正确识别率：≥98%，在剔除车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别的情况下，准确率应达到99%以上。

- 输出信息：JPEG格式，1张或2张结果大图（可设置）、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本等

- 识别结果应无缝接入本路段现有信息系统

- 网口：1个或1个以上 100/1000M自适应RJ45

- RS-485串行接口：1路外部存储接口：1个 支持Micro SD卡接收结果数据

- 网络协议：支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP、ONVIF、GB/T 28181协议等

- 供电：AC 100～240V，50～60Hz

- 功耗≤ 50W

- 平均无故障时间：MTBF ≥ 30000小时

- 平均修复时间：MTTR ≤ 90秒

- 环境：温度 -20℃～+70℃ ，湿度 20% ～ 90%（无凝结）

- 1.2.2  补光灯

- 大功率LED抓拍辅助补光灯，单车道环境补光；

- 光效高，杂散余光小，低光污染；防眩光处理。

- 可做自动、手动程序功率调节；

- 防护等级IP67，可适应低温工作。

- 点亮状态由摄像机的光控决定，通过摄像机的触发信号开启频闪常亮，频闪常亮的亮度可通过摄像机的占空比数值调节；

- 功率最大值≤48w

- 最佳补光距离：16~25m；

- 有效补光距离≥20m；

- LED补光灯寿命：≥30000h。

- 1.2.3  闪光灯

- ——电源电压：165VAC～265VAC

- ——平均功耗：≤100W

- ——频率：48Hz～52Hz；

- ——功耗	：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；

- ——有效拍摄距离(米)：18-25

- ——覆盖车道数：单车道

- ——最高闪光频率（次/秒）：6

- ——最大闪光能量（J）：≥100J

- ——曝光指数（GN）：1m@ISO100）：56/43

- ——色温值（K）：5500±200

- ——工作温度：-40℃~+70℃

- ——工作湿度：5%~90%@40℃，无凝结

- ——触发方式：兼容电平量和开关量触发

- ——闪光灯持续时间（S）：≥1/30ms

- ——使用寿命（万次）：2000

- ——回电时间：不大于67ms

- ——保险丝（A）：5

- ——防护等级：IP65

- ——重量：5.2kg

- ——尺寸：450×214×155mm

- ——其他：具有日夜亮度切换功能

- 1.2.4  硬盘录像机

- 机架式

- 存储录像、视音频输入/8路/、HDMI输出/1路、VGA输出/1路，录像/抓图模式/手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；

- 回放模式/即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、日志回放、外部文件回放，USB接口/2个USB2.0，1个USB3.0；

- 网络协议/UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）；

- 电源/AC220V，50Hz，工作温度/-10℃--＋55℃，工作湿度/10％--90％，

- 1.3信息引导屏

- 1.3.1  引导信息显示屏（广场）

引导信息显示屏安装于称重检测区外侧，性能要求如下：

- 外壳选优质钢板做防锈防腐处理；

- 整屏显示尺寸为1440mm×800mm、由144×80个点阵组成；

- 采用LED点阵式显示屏，选用P10红绿双色LED模组；亮度大于8000Mcd，显示有16级亮度调节；长期暴露在太阳光直射的环境下工作，其可见性不降低；

- 内含16X8点阵ASCⅡ码字库；16X16点阵国标GB2132一级汉字字库；

- 通讯接口为标准RS232接口，通讯速率为9600bps；

- 出现异常等特殊情况时可触发显示屏上的黄闪灯发出声光报警通知其他工作人员协助；

- 可视距离大于50米；

- 输入电源： 电压 220VAC，功耗消耗小于200W；

- 工作环境：温度 -20℃～+60℃；

- 湿度 5%～～95%；

- 平均无故障时间：大于10000小时；

- 防护等级：IP65；

- 1.3.2  检测信息显示屏（入口车道）

检测信息显示屏安装于入口超宽车道收费岛

① 基本功能性能要求

检测信息显示屏由信息显示单元、信号灯、语音单元、声光报警单元组成。

在无检测信息时自动循环显示固定用语和提示信息，可多级滚屏，速度可调。

信息显示单元显示内容包括：显示尺寸1097mmx548mm，每行可显示6个汉字或12个数字位。显示单元可自动调节发光强度。显示屏点阵模块由直径为5mm、点间距为7.62mm的红色、绿色超高亮度LED模块组成，显示分辨率为144x72，显示屏整机采用不锈钢冷板喷塑制成，防水密封，显示窗口采用浅茶色有机板密封，主板表面采用防酸、防潮、防盐雾处理。

信号灯由一组红色、绿色信号灯组成，显示形状推荐采用圆形发光体，发光单元采用超高亮度LED管。

语音单元的语音应能使车辆内的人员清楚地听见播报的内容，并可开关控制。

声光报警单元发出的报警提示应能使收费广场或收费亭内的工作人员听见或看见。

② 技术参数

- 信息显示单元的字符尺寸：不小于100mm×40mm。

- 信息显示单元的发光亮度：不小于1000mcd。

- 信号灯直径：Φ160～Φ200mm。

- 信号灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。

- 接口：至少提供电源接口、串行接口、音频接口、I/O接口。

- 整体工作温度范围：-10℃～+70℃。

- MTBF：大于30000小时。

- MTTR：小于0.5小时。

- 机箱整体防护等级：不低于IP65。

- 1.4称重检测工控机

- 低功耗工业处理器

- 采用低功耗无风扇设计，避免灰尘进入影响设备寿命，在外场机柜高低温环境下，可长期不间断运行。

- 操作系统：支持 Linux 操作系统（CentOS 7.0 及以上）和Windows 操作系统（Win7、Win10），具体根据软件的需求配置。

- CPU 处理器：Intel酷睿双核以上CPU，主频不低于2.4GHZ。

- 内存：不小于 8G。

- 硬盘接口：2个SATA硬盘接口。

- 硬盘配置：1 个240G 以上的SSD 系统硬盘。

- 网络接口：2 个10/100/1000Mbps 自适应以太网接口，可独立配置。

- 低速通信接口：至少8 个COM 口， 8 个COM 口RS232/485/422 软件可设置。

- I/O接口：至少8入8出数字量输入输出接口，并配置外置继电器接口板，用于栏杆机、报警器控制。

- USB 通信接口：4 个USB 接口

- 音频接口：1 组音频输入输出接口。

- 显示接口：1 个VGA 接口，1 个HDMI 接口。

- 工作环境：温度：-20℃~+70℃；湿度：0~95%无冷凝。

- MTBF：≥30000 小时；MTTR：≤0.5 小时。

- 维护性：具备远程监控能力，支持现场设备工作温度监控、硬盘工作状态监控、供电工作状态监控，支持故障自动告警，便于及时维护。

- 1.5监控摄像机

采用一体化、高性能球体（彩色黑白日夜型）摄像机系统，包括镜头、云台、防护罩、解码器、立柱、避雷针和基础等。

1）主要技术指标

- ≥1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器

- 焦距范围：4.5~135mm，30倍光学变倍

- 最低照度0.03lux (F1.6，50IRE，彩色)，0lux (开启红外)

- 自动红外滤片切换彩转黑

- 编码制式：1080P(1920*1080)最大30帧/秒、720P(1280*720)最大30帧/秒、D1(720*576)最大25帧/秒

- 支持预置位巡航

- 支持拉框放大

- 支持Micro SD，最高64GB

- 支持缓存补录

- 支持协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP

- 支持ONVIF、GB28181、API

- 水平范围：360°

- 水平速度：0.1°/s~240°/s

- 预置位速度：300°/s

- 垂直范围：-15°~90°(自动翻转)

- 垂直速度：0.1°~160°/s

- 预置位速度：240°/s

- 预置位：256

- 2路告警输入，1路告警输出

- 10M/100M Base-TX自适应以太网电口

- 支持网络自适应，10%丢包网络环境下图像效果良好

- 支持BNC尾线：阻抗75Ω，幅值1V[p-p]

- 电源：AC 24V±25%

- 工作环境：-20℃~70℃(-40°F ~ 158°F)，≤90%RH

- 支持预加热及智能温控

- 内置红外补光

- IP66防护等级

- 摄像机能清楚地观察检测车道的交通状况；

- 摄像机及其防护罩应牢固安装在立柱上，在140Km/h.的风速下，从监视器上看不出摄像机有抖动情况；

- 电缆安装时要保证有足够的富裕度，并且在摇摄和俯仰摄机构正常工作，移动摄像机防护罩时，电缆和电缆端子不应受拉张影响，除摄像机和安装摄像机控制缆的灵活电缆段外，电缆的剩余部分封存在管槽内。

- 1.6工业以太网交换机

- 端口：8个 RJ45口,1000M；

- 背板速度：≥16G；

- 支持全双工通信方式；

- 支持即插即用；

- 支持标准网络协议；

- 工作环境：-20℃~70℃

- 1.7称重数据服务器

- 处理器： 1个Intel E5 6核心 2GHz及以上处理器；

- 内存：≥16GB，；

- 硬盘：≥1*SSD 250G+ 4TB*3，SATA；采用RAID5保护；

- 网卡： 100M/1000M自适应；

- 声卡：16位立体声数字音频；

- 显示器：22寸液晶显示器，分辨率1920×1080，符合绿色能源标准；

- I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

- 硬盘扩展能力：可扩展≥4个热插拔2.5寸硬盘或4个热插拔3.5寸硬盘。

- 1.8自动栏杆

- 当操作员按下“起杆”键时，电动栏杆立即从水平状态变为竖直状态。当车辆驶出检测器的检测域后，电动栏杆由竖直状态变为水平状态。

- 电动栏杆的电气和机械传动装置应有置于机箱内，为便于维修，机箱留有门、锁。

- 当电动栏杆发生故障或断电时，栏杆应始终处于竖直状态。

- 电动栏杆的平均无故障时间 5,000,000起落次。

- 动栏杆技术指标：

- 电源：220VAC±15%，50Hz±5%；

- 功率：≤60W；

- 栏杆宽度：不小于3000mm；

- 运行噪音：≤60dB；

- 起降时间：≤0.7S；

- 相对湿度：50%～90%；

- MTBF：≥5000小时；

- MTTR：≤0.5小时；

- 电动栏杆含车检器及线圈，以感应过车情况，控制抬落杆。

- 1.9室外机柜

- 箱体采用不锈钢（板厚＞1.5mm），防护性能好；

- 抗电磁干扰性能强；

- 机柜内置温控器和轴流风机，调节机柜内始终处于适当的温度范围内；

- 门锁采用防盗锁；

- 防护等级：IP65；

- 使用寿命大于l0年；

- 相对湿度：0～95％R.H；

- 工作温度：-20℃～+70℃。

- 1.10现场设备状态监控软件

前端智能模块：

- 需具备前端设备的运维监测管理功能，同时满足以下使用要求：

- 支持市电电压、电流检测，支持防雷状态远程检测；提供5路220V交流输出，每路最大可支持10A工作电流，提供3路12V直流输出；1路RJ45有线网络、1路RS232通信接口；

- 具有补光灯状态检测功能，可通过客户端软件显示补光灯工作状态并设置补光灯定时/手动开启

- 具有摄像机状态检测功能，可通过软件显示摄像机工作状态并设置摄像机定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端软件给出报警

- 每处点位不小于6路的摄像机状态检测

- 具有网络传输设备状态检测功能，可通过客户端软件显示网络传输设备工作状态并设置网络传输设备定时/手动重启，当接入的网络传输设备网络断开时，可进行自动重启

- 提供两路干接点输入，连接柜门状态监测和防雷状态检测。

- 具有风扇控制检测功能，可显示风扇工作状态，并设置风扇手动开启，当外接温度传感器检验温度超过设定值时自动开启，温度阈值可设置；具有门磁状态检测功能，可显示门磁状态并设置门磁布撤防，可设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防，当门磁开启时给出报警提示。

- 支持温度超过设定值时，自动启动风扇工作，可远程调整温度设定值，支持风扇工作状态检测；支持箱门打开告警，可设置自动撤防布防，可设定临时撤防时间限制，超过临时撤防时间后自动布防。

- 配有后备电源，市电断电情况下，可供智维终端工作一会儿，电池免维护，自带充电装置、保护装置，可实时在线转换，带有充电、充满、工作状态指示；

- 支持无中心平台情况下通过WEB直接方式访问；支持在WEB上直接查看实时数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式；支持通过TFTP进行远程固件升级。

后台软件功能：

- 运维管理软件具有运行指标管控功能，可查看实时在线分析视频总数、视频在线率、故障及时修复率、平均修复时间、视频掉线列表、点位告警情况；可全局统计分析各种告警异常情况、历史走势；

- 支持自动派单和手动派单，详细记录工单处理过程；支持通过时间、品牌、区域等条件对所管辖的摄像机故障率、在线率做统计，提供多种统计报表展示方式，例如柱状图或折线图；能够统计故障修复时间、及时修复率、未及时修复率；

- 1.11边界监控一体式摄像机

枪球一体机

- 枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成。

- 枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。

- 枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm。

- 球机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm。

- 枪球一体机内置不少于2个GPU芯片，可输出不少于两路视频图像

- 主码流帧率分辨率:50Hz: 25/50fps（2560×1440）;60Hz: 30/60fps（2560×1440）

- 视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG

- Smart图像增强:120dB超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR

- 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据

- 报警输出:2路报警输出

- 电源接口类型:直流供电

- 电流及功耗:电流：4.17A（MAX）  功耗：150W（MAX）

- 支持最低照度可达彩色02Lux，黑白01Lux（以

- 球机红外距离不小于250米,球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

- 语音联动功能，当有特定监视现象被触发时，可分别发出不同的语言提示

- 具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。

- 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。

扬声器

- 室外音柱

- 线性音频输入,可以播放外部音源。

- 支持多通道接收处理功能。

- 内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。

- 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。

- 输出音量可调节。

- 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。

- 安装方式简便易捷。

- 额定功率:20W/4Ω

- 灵敏度:90dB±2dB

- 频率响应:100Hz～18KHz

- 输入电压:DC10V-15V/2A

- 防护等级:IP66

- 传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；2芯报警开关量；圆口电源线

- 使用温度:-15℃~55℃

- 预录语音：

1、机动车道，行人请勿进入

2、警戒区域，请尽快离开

- 工程量清单计量规则的修改与补充

第100章   总则

| 细目号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 计价工程内容 | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-6 | 机电工程专项费用 |  |  |  |  |  |
| -e | 交工检测与验收（暂估价） |  | 项 | 按规定和系统检测要求、工程验收等计算总额 | 1、系统完工检测 2、组织验收 3、提交报告 | 系统检测验收完成，经监理工程师验收合格后，根据总额价计量 |
| 102-8 | 交通安全管理 |  |  |  |  |  |
| -a | 白天一类封道（按实计量） |  | 次 | 按次计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际封道次数计量 |
| -b | 夜间一类封道（按实计量） |  | 次 | 按次计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际封道次数计量 |
| -c | 二类封道（主线24小时连续封道，按实计量） |  | 天 | 按天(24h)计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际封道天数计量 |
| -d | 二类封道（收费站进出口封道，24小时连续封道，按实计量） |  | 天 | 按天(24h)计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际封道天数计量 |
| -e | 二类封道（主线12小时以内，按实计量） |  | 次 | 按次计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际封道次数计量 |
| -f | 二类封道（收费站进出口封道，12小时以内，按实计量） |  | 次 | 按次计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际封道次数计量 |
| -g | 分流点（单个，24小时以内，按实计量） |  | 次 | 按次计算 | 按高速交警要求实施 | 按高速交警要求实施，经监理工程师确认的实际分流次数计量 |

第600章   安全设施及预埋管线

| 细目号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 计价工程内容 | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 604-10 | 可移动标志 |  |  |  |  |  |
| -e | 铁马 |  | m | 按设计图所示，以设计米数计算 | 1、制作安装（含内容物填充） 2、反光膜设置 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计米数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| -f | 立面标记 |  | m2 | 按设计图所示，以设计平方米数计算 | 1、制作安装（含内容物填充） 2、反光膜设置 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计平方米数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| -g | 移动式信号灯（可遥控式） |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、按配置要求提交全套设备（含备件）和技术手册 2、安装（含附件及附属线缆）、调试 3、维护 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计套数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| 604-11 | 更换标志版面 1000*800 |  | 个 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 标志板面制作安装（含锚固支撑件、标志板、反光膜、图形符号等） | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计个数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| 608 | 收费设施及地下通道 |  |  |  |  |  |
| 608-3 | 收费岛 |  |  |  |  |  |
| -c | 岛上门架结构（含基础、法兰、接地） |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、基础开挖、基底处理 2、 基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件） 3、立柱、门架制作安装（含加劲法兰盘、各种组装件） 4、接地 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计套数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |

第900章   机电工程

| 细目号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 计价工程内容 | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS210 | 闭路电视系统 |  |  |  |  |  |
| TS210-9 | 补光灯 |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、按配置要求提交全套设备（含备件）和技术手册 2、安装（含附件及附属线缆）、调试 3、维护 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计套数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS210-10 | L型支撑杆件（L型支架含基础、机箱、配筋、防雷、接地） |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、基础开挖、基底处理 2、 基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件） 3、立柱、支撑杆件安装（含加劲法兰盘、各种组装件） 4、机箱、配筋、防雷、接地安装 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计套数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS215 | 称重检测系统 |  |  |  |  |  |
| TS215-4 | 安装附件 |  | 项 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 系统安装所有必需的配件、附件、随机备件、内部连接线缆及相关作业 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计项数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS215-5 | 系统检定（首次） |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、系统检定 2、提交报告 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计套数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS303 | 光纤数字传输系统（IP） |  |  |  |  |  |
| TS303-4 | 光终端盒 |  | 个 | 按设计图所示，以设计个数计算 | 1、按配置要求提供光缆接续盒 2、光缆接续和端接（含附材） 3、维护 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计个数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS303-5 | 光纤收发器 |  | 对 | 按设计图所示，以设计对数计算 | 1、按配置要求提交光纤收发器全套设备（含备件）和技术手册 2、设备安装（含附件及附属线缆）、调试 3、维护 | 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计对数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS704 | 独立接地保护 |  |  |  |  |  |
| TS704-1 | 外引接地 |  |  |  |  |  |
| -a | 地线 10mm2 |  | m | 按设计图所示，以设计的地线米数计算 | 1、 接地干线设置及接地（含附材） 2、维护 | 完成并经验收合格的接地线设施，以满足设计配置和功能要求的米数为依据计算数量，按合同单价计算合价后计量 |

- 第  四  卷

- 第八章  投标文件格式

浙江省

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

- 第一信封（商务及技术文件）

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

- 目  	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、施工组织设计

四、项目管理机构

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

七、承诺函

八、投标人须知前附表规定的其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意按报价函中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期为2019年10月20日前完工；试运行期6个月。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标段工程交工验收质量评定：合格，标段工程竣工验收质量评定：合格。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / 元／天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / 元／天 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 因物价波动引起的价格不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 签约合同价的10％ |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 40万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 按同期中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率，不计复利。 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月支付额的 / % |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 工程价款结算总额的2.5％ |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 2 年 |  |

投标人：                         （盖单位章）

投标文件签署人签名：

- 二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：    （法定代表人亲笔签名）    性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

- （二）授权委托书

本人       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改、说明、补正        （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

- 三、施工组织设计

投标人应按以下要点编制方案（文字要求精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）；

（3）交通组织方案（包括道路布控方案、安全保障措施、安全应急措施等）；

（4）关键设备设施供货、安装工期保证措施和应急补救措施保证等方案；

（5）测试方案；

（6）其他应说明的事项。

- 四、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

- 五、拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包值合计（万元） |  |  |  |

注：1.本项目允许分包。

2.若无分包计划，则投标人填写“无”，劳务分包的情况不需填报。

- 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账号的证明材料）的复印件（并加盖单位章）。

- （二）投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

- （三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）以及项目经理的机电工程专业一级建造师注册证书清晰可辨的复印件（第二代身份证应正反双面复印）；上述项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书的聘用单位企业名称应与投标人一致；

2、本表后应附项目经理和项目总工担任过高速公路机电工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况的证明材料）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

3、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理，请在备注栏说明现在负责的工作内容。若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

- （四）财务状况

（投标人根据自身情况选择银行信贷证明或财务承诺书）

银行信贷证明

银行名称：

地    址：

日期：

致：  （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供      （投标人注册地点）       （投标人名称）于     年   月   日之前，在      （项目名称）需要时使用。我行保证由         （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银行（盖章）：

银行主要负责人（签字）：

银行主要负责人的姓名、职务：   （打印）

银行电话：

银行传真：

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改《银行信贷证明格式中的实质性内容。

2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3、开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

财务能力承诺书

致：     （招标人全称）

我谨代表   （投标人全称）     郑重承诺：若我单位有幸在         （项目名称）投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥             ）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                    （盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：         （签字）

日      期：       年      月    日

注：要求投标人提供不少于30万元的流动资金。

- （五）2014年7月1日以来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附业绩证明材料复印件（中标通知书、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书或项目业主对其履约情况的证明材料，三者缺一不可，否则业绩不予以认可）。如上述资料中均未体现工程规模、工程内容、项目交工日期的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

3、如2014年7月1日以来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （六）履约行为表

| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |  |
| --- | --- |
| 投标人应如实填写下列内容： 1、近一年（2018年7月1日以来），有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期内； 2、近三年（2016年7月1日以来），投标人及拟委任项目经理在工程建设领域中，有无行贿行为构成犯罪（以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准）或未构成犯罪的。 |  |

- 七、承诺函

（招标人名称）：

我方参加了            （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的主要其他管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要设备机械，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

质保期内提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。设备在运行过程中如果出现故障，我方接到维修电话后，24小时内响应并排除故障、恢复设备，不影响用户的正常工作业务。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信息管理系统。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

- 八、投标人须知前附表规定的其他材料

浙江省

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

- 第二信封（投标报价和工程量清单）

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

- 目  	录

一、报价函

二、已标价工程量清单

- 一、报价函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥      ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

- 二、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.3、表5.4）。